Phần 1 - Phân tích 4 quy tắc của đội RikkeiGo

| Quy tắc | Đúng / Sai | Vi phạm sự kiện / Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế (hoặc Lý do nếu đúng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sprint (Sprint Length) | Minh bạch (Transparency) | Mất đi nhịp điệu ổn định (Heartbeat), khiến người dùng và các bên liên quan không thể dự đoán chính xác thời điểm sản phẩm mẫu ra mắt. |
| QT2 | Sai | Increment / Sprint Review | Minh bạch (Transparency) & Thích nghi (Adaptation) | Trình diễn sản phẩm chưa kiểm thử gây mất niềm tin, làm sai lệch phản hồi thực tế của người dùng và tạo ra nợ kỹ thuật chồng chất. |
| QT3 | Đúng | — | — | Việc Product Owner cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi từ Sprint Review là hành động thích nghi đúng đắn nhằm tối ưu hóa giá trị sản phẩm. |
| QT4 | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra (Inspection) & Thích nghi (Adaptation) | Đội bỏ lỡ cơ hội chính thức để tự nhìn nhận, cải tiến quy trình làm việc và ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn cho các Sprint sau. |

Phần 2 - Sửa lỗi quy tắc theo chuẩn Scrum

Dưới đây là bộ quy tắc đã được viết lại giúp đội RikkeiGo vận hành đúng chuẩn từ Sprint kế tiếp:

- Quy tắc 1 (Sửa): Độ dài Sprint được cố định (ví dụ: 2 tuần cho mỗi Sprint) để tạo nhịp điệu đều đặn, giúp các bên liên quan dễ dàng nắm bắt lịch bàn giao sản phẩm.

- Quy tắc 2 (Sửa): Chỉ đưa vào buổi Sprint Review những hạng mục công việc đã đạt chuẩn hoàn thành "Definition of Done" (đã kiểm thử kỹ lưỡng và chạy ổn định) để người dùng thử nghiệm sản phẩm thực tế.

- Quy tắc 3 (Giữ nguyên): Sau buổi Sprint Review, Product Owner cập nhật lại Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử.

- Quy tắc 4 (Sửa): Bắt buộc tổ chức buổi Sprint Retrospective ở cuối mỗi Sprint để cả đội cùng thanh tra lại quy